Приложение 3

к Государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы

(в редакции постановления Совета

Министров Республики Беларусь

22.03.2017  № 215)

Комплекс мероприятий подпрограмм

Государственной программы

| Наименование мероприятия | Заказчики мероприятия | Сроки выполнения, годы | Источники финансирования | - Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | - в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Подпрограмма 1 ”Информационно-коммуникационная инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и модернизация местных сетей электросвязи с подключением к узлам сети передачи данных для организации доступа к универсальным услугам электросвязи (доступ к сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства) | Минсвязи | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 46 622 200,0 | 8 522 200,0 | 11 000 000,0 |  | 13 100 000,0 |  | 8 000 000,0 |  | 6 000 000,0 |  |
|  |  |  | собственные средства РУП ”Белтелеком“ | 38 100 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 |  | 3 100 000,0 |  | 8 000 000,0 |  | 6 000 000,0 |  |
| Итого |  |  |  | 84 722 200,0 | 18 522 200,0 | 22 000 000,0 |  | 16 200 000,0 |  | 16 000 000,0 |  | 12 000 000,0 |  |
| 2. Строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного доступа на скорости до 100 Мбит/с | Минсвязи | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 38 598 293,0 | 14 098 293,0 | 3 000 000,0 |  | 1 90 0 000,0 |  | 8 400 000,0 |  | 11 200 000,0 |  |
|  |  |  | собственные средства РУП ”Белтелеком“ | 633 632 500,0 | 129 612 500,0 | 124 652 000,0 |  | 126 395 000,0 |  | 125 248 000,0 |  | 127 725 000,0 |  |
| Итого |  |  |  | 672 230 793,0 | 143 710 793,0 | 127 652 000,0 |  | 128 295 000,0 |  | 133 648 000,0 |  | 138 925 000,0 |  |
| 3. Строительство сетей стационарного широкополосного доступа и обеспечение городских учреждений образования технической возможностью предоставления широкополосного доступа, в том числе к государственным и общеобразовательным информационным ресурсам, на скорости до 100 Мбит/с | Минсвязи | 2016 – 2018 | собственные средства РУП ”Белтелеком“ | 13 000 000,0 | 7 800 000,0 | 3 900 000,0 |  | 1 300 000,0 |  | – |  | – |  |
| 4. Строительство сетей передачи данных (точек доступа) по технологии Wi-Fi для предоставления широкополосного доступа, в том числе к государственным информационным ресурсам, в местах общественного пользования | -”- | 2016 – 2017 | собственные средства РУП ”Белтелеком“, операторов электросвязи | 3 150 000,0 | 1 100 000,0 | 2 050 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| 5. Развитие единой сети передачи данных (ЕРСПД), в том числе для организации доступа государственных органов и организаций к электронным услугам на территории Республики Беларусь | Минсвязи | 2016 – 2020 | собственные средства РУП ”Национальный центр обмена трафиком“ (далее – РУП ”НЦОТ“), СООО ”Белорусские облачные технологии“ | 10 850 000,0 | 2 050 000,0 | 2 250 000,0 |  | 2 250 000,0 |  | 2 250 000,0 |  | 2 050 000,0 |  |
| 6. Развитие республиканского центра обработки данных | -”- | 2016 – 2018 | собственные средства СООО ”Белорусские облачные технологии“ | 15 690 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |  | 5 690 000,0 |  | – |  | – |  |
| 7. Создание платформы доставки сервисов (SDP) | -”- | 2017 – 2018 | -”- | 5 000 000,0 | – | 2 500 000,0 |  | 2 500 000,0 |  | – |  | – |  |
| 8. Создание республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений | -”- | 2016 – 2017 | -”- | 3 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| 9. Проектирование, строительство и эксплуатация единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) | Минсвязи | 2016 – 2019 | собственные средства СООО ”Белорусские облачные технологии“, операторов сотовой подвижной электросвязи | 153 000 000,0 | 40 500 000,0 | 40 500 000,0 |  | 40 500 000,0 |  | 31 500 000,0 |  | – |  |
| 10. Поэтапная автоматизация инженерной инфраструктуры в существующих и вновь строящихся жилых домах и общественных зданиях с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (”умный дом“) | -”- | 2016 – 2020 | собственные средства РУП ”Белтелеком“, операторов электросвязи | 21 360 690,0 | 2 023 660,0 | 2 238 950,0 |  | 5 699 360,0 |  | 5 699 360,0 |  | 5 699 360,0 |  |
| 11. Создание системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика, включая систему идентификации пользователей на сетях электросвязи | -”- | 2016 – 2017 | собственные средства РУП ”НЦОТ“, операторов электросвязи | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 1 000 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | 986 003 683,0 | 225 206 653,0 | 210 590 950,0 |  | 202 434 360,0 |  | 189 097 360,0 |  | 158 674 360,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи |  |  |  | 85 220 493,0 | 22 620 493,0 | 14 000 000,0 |  | 15 000 000,0 |  | 16 400 000,0 |  | 17 200 000,0 |  |
| собственные средства организаций |  |  |  | 900 783 190,0 | 202 586 160,0 | 196 590 950,0 |  | 187 434 360,0 |  | 172 697 360,0 |  | 141 474 360,0 |  |
| Подпрограмма 2 ”Инфраструктура информатизации“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы | Минсвязи (МВД, Минтруда и соцзащиты, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ), Минэкономики, Минфин, Национальный банк) | 2016 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 24 333 796,0 | 550 000,0 | 4 738 112,0 |  | 19 045 684,0 |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи | 2017 | республиканский бюджет | 2 166 204,0 | – | 2 166 204,0 |  | – |  | – |  | – |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 2 166 204,0 | – | 2 166 204,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 26 500 000,0 | 550 000,0 | 6 904 316,0 |  | 19 045 684,0 |  |  |  |  |  |
| 13. Развитие Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь | Минсвязи | 2016 – 2020 | республиканский бюджет | 2 100 000,0 | 280 000,0 | – |  | – |  | 1 020 000,0 |  | 800 000,0 |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 200 293,82 | 200 293,82 | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи (ОАЦ) | 2017 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 3 000 000,0 | – | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 5 100 000,0 | 280 000,0 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 |  | 1 020 000,0 |  | 800 000,0 |  |
| 14. Создание национального портала открытых данных на базе единого портала электронных услуг | Минсвязи | 2016 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 3 066 204,0 | 600 000,0 | – |  | 2 466 204,0 |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи | 2017 – 2018 | республиканский бюджет | 3 933 796,0 | – | 700 000,0 |  | 3 233 796,0 |  | – |  | – |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 700 000,0 | – | 700 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 7 000 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 |  | 5 700 000,0 |  | – |  | – |  |
| 15. Создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза | Минсвязи (ГТК) | 2016 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 800 000,0 | 800 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи | 2017 – 2018 | республиканский бюджет | 4 200 000,0 | – | 2 433 796,0 |  | 1 766 204,0 |  | – |  | – |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 2 433 796,0 | – | 2 433 796,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 5 000 000,0 | 800 000,0 | 2 433 796,0 |  | 1 766 204,0 |  | – |  | – |  |
| 16. Создание Национальной системы безбумажной торговли Республики Беларусь3 | МИД, ГТК, Минсельхозпрод, Минздрав, Минтранс, МАРТ, Минприроды, Минэкономики, Минкультуры, Минпром, Минфин, МЧС, КГБ, Национальный банк, Госстандарт, ГКНТ | 2016 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Развитие общегосударственной автоматизированной информационной системы | Минсвязи | 2016 – 2020 | республиканский бюджет | 4 000 000,0 | 188 303,0 | – |  | – |  | 1 811 697,0 |  | 2 000 000,0 |  |
|  | Минсвязи (ОАЦ) | 2017 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 3 000 000,0 | – | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 7 000 000,0 | 188 303,0 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 |  | 1 811 697,0 |  | 2 000 000,0 |  |
| 18. Создание автоматизированной информационной системы ”Межведомственное взаимодействие“ | Минсвязи | 2016 | республиканский бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи (ОАЦ) | 2017 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 3 900 000,0 | – | 1 900 000,0 |  | 2 000 000,0 |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 4 000 000,0 | 100 000,0 | 1 900 000,0 |  | 2 000 000,0 |  | – |  | – |  |
| 19. Создание аппаратно-программного комплекса динамической доверенной среды для размещения межведомственных информационных систем, отнесенных к разным классам объектов информатизации | Минсвязи | 2016 | республиканский бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  | Минсвязи (ОАЦ) | 2017 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 400 000,0 | – | 400 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Итого |  |  |  | 500 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| Всего по подпрограмме 2 в том числе: |  |  |  | 55 100 000,0 | 2 618 303,0 | 15 338 112,0 |  | 31 511 888,0 |  | 2 831 697,0 |  | 2 800 000,0 |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 16 600 000,0 | 668 303,0 | 5 300 000,0 |  | 5 000 000,0 |  | 2 831 697,0 |  | 2 800 000,0 |  |
| из него на научную и научно-техническую деятельность |  |  |  | 5 500 293,82 | 200 293,82 | 5 300 000,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи |  |  |  | 38 500 000,0 | 1 950 000,0 | 10 038 112,0 |  | 26 511 888,0 |  | – |  | – |  |
| Подпрограмма 3 ”Цифровая трансформация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Создание информационно-образовательного пространства для формирования личности, адаптированной к жизни в информационном обществе (проект ”Электронная школа“) | Минсвязи (Минобразование) | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 26 000 000,0 | 800 000,0 | 6 927 800,0 |  | 6 072 200,0 |  | 6 829 600,0 |  | 5 370 400,0 |  |
| 21. Создание полномасштабной системы обращения электронных рецептов в Республике Беларусь с использованием электронной цифровой подписи | Минсвязи (Минздрав) | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 4 250 000,0 | 346 597,0 | 350 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | 1 553 403,0 |  |
| 22. Создание резервного центра обработки данных системы судов общей юрисдикции4 | Верховный Суд | 2019 | республиканский бюджет | 1 041 800,0 | − | − |  | − |  | 1 041 800,0 |  | − |  |
| 23. Создание центра управления движением (ЦУД) в рамках проекта модернизации транзитного коридора | Минтранс | 2016 – 2020 | кредитные ресурсы (кредит Всемирного банка) | 11 560 000,0 | 1 734 000,0 | 2 890 000,0 |  | 3 468 000,0 |  | 2 890 000,0 |  | 578 000,0 |  |
| 24. Создание основы для внедрения Интегрированной информационной системы управления государственными финансами в рамках реализации проекта ”Модернизация системы управления государственными финансами“, в том числе разработка документации и модернизация программно-технической базы | Минфин | 2017 – 2019 | кредитные ресурсы (заем Международного банка реконструкции и развития5) | 7 288 710,0 (в эквиваленте 3900 тыс. долларов США6) | − | 2 709 905,0 (в эквиваленте 1450 тыс. долларов США6) |  | 3 550 910,0 (в эквиваленте 1900 тыс. долларов США6) |  | 1 027 895,0 (в эквиваленте 550 тыс. долларов США6) |  | − |  |
|  |  | 2016 – 2017 | иные источники (средства гранта Трастового фонда7) | 560 670,0 (в эквиваленте 300 тыс. долларов США6) | 392 469,0 (в эквиваленте 210 тыс. долларов США6) | 168 201,0 (в эквиваленте 90 тыс. долларов США6) |  | − |  | − |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 7 849 380,0 (в эквиваленте 4200 тыс. долларов США6) | 392 469,0 (в эквиваленте 210 тыс. долларов США6) | 2 878 106,0 (в эквиваленте 1540 тыс. долларов США6) |  | 3 550 910,0 (в эквиваленте 1900 тыс. долларов США6) |  | 1 027 895,0 (в эквиваленте 550 тыс. долларов США6) |  | − |  |
| 25. Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры информационных систем охраны границы и пограничного контроля | Минсвязи (Госпогранкомитет) | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 11 200 000,0 | 3 700 000,0 | 500 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | 3 000 000,0 |  | 3 000 000,0 |  |
| 26. Совершенствование существующей информационной системы управления в секторе образования и использование результатов анализа данных для принятия управленческих решений | Минобразование | 2016 – 2019 | кредитные ресурсы (кредит Всемирного банка) | 2 730 000,0 | 730 000,0 | 620 00,00 |  | 960 000,0 |  | 420 000,0 |  | − |  |
| 27. Создание на базе ОАИС государственного информационного ресурса ”Реестр административных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“, автоматизация процессов перевода административных процедур в электронную форму взаимодействия, включая модернизацию подсистемы ОАИС ПК ”Одно окно“4 | Минэкономики | 2017 – 2020 | республиканский бюджет8 | 7 400 000,0 | − | 2 100 000,0 |  | 1 400 000,0 |  | 2 000 000,0 |  | 1 900 000,0 |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 1 500 000,0 | − | 1 500 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  | Минсвязи (Минэкономики) | 2016 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 600 000,0 | 600 000,0 | − |  | − |  | − |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 8 000 000,0 | 600 000,0 | 2 100 000,0 |  | 1 400 000,0 |  | 2 000 000,0 |  | 1 900 000,0 |  |
| 28. Развитие и совершенствование интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь (ИАС КНД) | Минсвязи (Комитет государ- ственного контроля) | 2017 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 1 400 000,0 | − | 200 000,0 |  | 400 000,0 |  | 400 000,0 |  | 400 000,0 |  |
| 29. Разработка и внедрение автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля. Вторая очередь4 | Комитет государственного контроля | 2018 – 2020 | республиканский бюджет | 2 844 000,0 | − | − |  | 692 000,0 |  | 346 000,0 |  | 1 806 000,0 |  |
|  | Минсвязи (Комитет государственного контроля) | 2016 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 516 000,0 | 246 000,0 | 110 000,0 |  | 160 000,0 |  | − |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 3 360 000,0 | 246 000,0 | 110 000,0 |  | 852 000,0 |  | 346 000,0 |  | 1 806 000,0 |  |
| 30. Автоматизация процессов подготовки, проведения и распространения итогов переписи населения Республики Беларусь раунда 2020 года4 | Белстат | 2016 – 2020 | республиканский бюджет | 14 719 500,0 | 84 000,0 | 744 000,0 |  | 10 162 000,0 |  | 3 674 500,0 |  | 55 000,0 |  |
| 31. Модернизация информационной системы для приема от государственных органов, иных организаций на постоянное государственное хранение электронных документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, создание и ввод в эксплуатацию централизованного хранилища для обеспечения их сохранности и использования4 | Минюст | 2017 – 2018 | -”- | 1 196 000,0 | − | 250 000,0 |  | 946 000,0 |  | − |  | − |  |
| 32. Создание электронного хранилища для временного хранения документов государственных органов и иных организаций | Минсвязи | 2016 | собственные средства СООО ”Белорусские облачные технологии“ | 3 360 000,0 | 3 360 000,0 | − |  | − |  | − |  | − |  |
| 33. Разработка отечественного защищенного аналогового телефона | Минсвязи (КГБ) | 2016 – 2017 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 170 000,0 | 100 000,0 | 70 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 34. Разработка мобильного узла правительственной связи | -”- | 2016 – 2019 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 2 000 000,0 | 500 000,0 | 150 000,0 |  | 150 000,0 |  | 1 200 000,0 |  | − |  |
| 35. Создание программно-аппаратных комплексов информационно-аналитического обеспечения оперативно-служебной деятельности КГБ, отвечающих современным требованиям по степени защиты информации и отказоустойчивости | Минсвязи (КГБ, ОАЦ) | 2016 – 2020 | -”- | 8 439 000,0 | 4 062 000,0 | 612 200,0 |  | 1 466 000,0 |  | 1 467 000,0 |  | 831 800,0 |  |
| 36. Создание отказоустойчивой системы подключения к информационным ресурсам национальных операторов связи (РУП ”НЦОТ“ и РУП ”Белтелеком“), обработки и хранения данных специального назначения на базе современных аппаратно-программных средств | Минсвязи (КГБ) | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи1 | 12 268 000,0 | 1 668 000,0 | 740 000,0 |  | 1 310 000,0 |  | 3 550 000,0 |  | 5 000 000,0 |  |
| 37. Разработка испытательного комплекса в целях выявления аппаратных закладных устройств | Минсвязи (ОАЦ) | 2016 – 2017 | -”- | 442 852,0 | 270 000,0 | 172 852,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 38. Разработка и внедрение национальной интеллектуальной информационной системы мониторинга товарно-транспортных потоков на базе современных технологий автоматической идентификации и электронного документооборота4 | НАН Беларуси (Минтранс, Минторг) | 2016 – 2018 | республиканский бюджет | 850 000,0 | 50 000,0 | 500 000,0 |  | 300 000,0 |  | − |  | − |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 550 000,0 | 50 000,0 | 500 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 39. Разработка и внедрение национального компонента информационной системы маркировки товаров в соответствии с Соглашением государств – членов Евразийского экономического союза4 | НАН Беларуси | 2016 – 2017 | республиканский бюджет | 980 000,0 | 650 000,0 | 330 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 980 000,0 | 650 000,0 | 330 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  | Минсвязи (НАН Беларуси) | 2017 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 427 095,0 | − | 427 095,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 1 407 095,0 | 650 000,0 | 757 095,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Проведение второго этапа модернизации автоматизированной информационной системы судов общей юрисдикции (АИС СОЮ). Автоматизация процессов судебного делопроизводства, формирования статистической отчетности, создание мобильного клиента и системы защиты информации4 | Верховный Суд | 2016 – 2019 | республиканский бюджет | 1 100 000,0 | 70 000,0 | 510 000,0 |  | 390 000,0 |  | 130 000,0 |  | − |  |
| 41. Развитие корпоративной сети и локальных вычислительных сетей с созданием новых рабочих мест пользователей в системе судов общей юрисдикции4 | Верховный Суд | 2016 – 2020 | республиканский бюджет | 14 585 700,0 | 61 500,0 | 2 556 394,0 |  | 2 200 000,0 |  | 2 270 000,0 |  | 7 497 806,0 |  |
| 42. Совершенствование и развитие государственной информационной системы социальной защиты, банка данных социальных выплат | Минтруда и соцзащиты | 2016 – 2020 | республиканский бюджет | 3 892 777,2 | 542 777,2 | 550 000,0 |  | 800 000,0 |  | 900 000,0 |  | 1 100 000,0 |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 637 541,9 | 87 541,9 | 550 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 43. Модернизация информационно-вычислительной системы государственной службы занятости посредством разработки прикладного программного обеспечения автоматизированной системы управления (далее – АСУ) ”Занятость населения“ и развитие портала государственной службы занятости | -”- | 2016 – 2020 | государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения | 2 553 100,0 | 300 000,0 | 506 000,0 |  | 546 000,0 |  | 584 200,0 |  | 616 900,0 |  |
| 44. Актуализация и развитие информационных систем Фонда социальной защиты населения (АСУ индивидуальным (персонифицированным) учетом застрахованных лиц в системе государственного социального страхования Республики Беларусь на основе интернет-технологий и корпоративной сети, АСУ ”Район“ многоуровневой автоматизированной системы управления информацией, АСУ профессиональным пенсионным страхованием многоуровневой автоматизированной системы управления информацией и корпоративного портала) | Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты | 2016 | государственный внебюджетный фонд социальной за- щиты населения | 900 000,0 | 900 000,0 | − |  | − |  | − |  | − |  |
|  |  | 2017 – 2020 | республиканский бюджет | 7 950 000,0 | – | 1 750 000,0 |  | 1 900 000,0 |  | 2 100 000,0 |  | 2 200 000,0 |  |
| Итого |  |  |  | 8 850 000,0 | 900 000,0 | 1 750 000,0 |  | 1 900 000,0 |  | 2 100 000,0 |  | 2 200 000,0 |  |
| 45. Развитие и модернизация комплекса технических средств Фонда социальной защиты населения в соответствии с потребностями государственных информационных систем и ресурсов Фонда, развитие корпоративной сети, приобретение системного программного обеспечения, офисных продуктов, средств защиты информации, мероприятия по защите информации | Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты | 2016 | государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  |  | 2017 – 2020 | республиканский бюджет | 12 000 000,0 | – | 1 800 000,0 |  | 3 000 000,0 |  | 3 500 000,0 |  | 3 700 000,0 |  |
| Итого |  |  |  | 14 000 000,0 | 2 000 000,0 | 1 800 000,0 |  | 3 000 000,0 |  | 3 500 000,0 |  | 3 700 000,0 |  |
| 46. Создание автоматизированной информационной системы персональных данных пассажиров воздушных судов | Минтранс | 2016 – 2017 | государственный внебюджетный фонд гражданской авиации | 3 700 000,0 | 1 600 000,0 | 2 100 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  |  |  | иные источники | 2 000 000,0 | − | 2 000 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 5 700 000,0 | 1 600 000,0 | 4 100 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка информационно-аналитической системы ”Единая экспертиза“. Первая очередь4 | ГКНТ | 2016 – 2017 | республиканский бюджет | 400 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 400 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 48. Развитие АИС ”Расчет налогов“ на 2016 – 2017 годы, в том числе создание подсистемы камерального контроля4 | МНС | 2016 – 2017 | республиканский бюджет | 1 825 400,0 | 325 400,0 | 1 500 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 49. Развитие и совершенствование автоматизированной системы финансовых расчетов4 | Минфин | 2016 – 2020 | -”- | 17 227 480,0 | 2 307 700,0 | 3 543 930,0 |  | 3 791 950,0 |  | 3 791 950,0 |  | 3 791 950,0 |  |
| 50. Совершенствование программно-технической инфраструктуры автоматизированной системы финансовых расчетов и системы информационной безопасности4 | -”- | 2016 – 2020 | -”- | 42 487 320,0 | 7 493 620,0 | 8 312 000,0 |  | 8 893 900,0 |  | 8 893 900,0 |  | 8 893 900,0 |  |
| 51. Создание и внедрение государственной автоматизированной информационной системы ”Конфискат“4 | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2016 – 2017 | -”- | 5 000 000,0 | 2 000 000,0 | 3 000 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 52. Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы аудиовизуальных документов для учреждения ”Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов“ (АИС БГАКФФД)4 | Минюст | 2018 – 2019 | республиканский бюджет | 2 363 800,0 | − | − |  | 1 140 100,0 |  | 1 223 700,0 |  | − |  |
| 53. Создание защищенной корпоративной сети органов государственной безопасности Республики Беларусь с использованием устройств криптографической защиты информации отечественного производства4 | КГБ | 2018 – 2020 | -”- | 36 527 100,0 | − | − |  | 8 891 800,0 |  | 8 921 400,0 |  | 18 713 900,0 |  |
| 54. Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Создание системы оперативного контроля хода геологоразведочных работ, осуществляемых в рамках государственных программ геологического изучения недр, включающей программно-аппаратный комплекс по обработке статистической отчетности о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых4 | Минприроды | 2018 – 2020 | -”- | 700 000,0 | − | − |  | 300 000,0 |  | 100 000,0 |  | 300 000,0 |  |
| 56. Приобретение лицензионного программного обеспечения4 | Белстат | 2018 – 2020 | республиканский бюджет | 5 067 870,0 | − | − |  | 2 217 205,0 |  | 1 157 866,0 |  | 1 692 799,0 |  |
| 57. Создание корпоративной информационной системы управления социально-трудовой сферой (КИС ”Управление“)4 | Минтруда и соцзащиты | 2017 – 2020 | республиканский бюджет | 2 203 739,0 | − | 150 000,0 |  | 600 000,0 |  | 800 000,0 |  | 653 739,0 |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 150 000,0 | − | 150 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 58. Построение системы управления и мониторинга активного сетевого и серверного оборудования, обеспечивающего функционирование отраслевых информационных систем и ресурсов на районном, областном и республиканском уровнях, в том числе закупка сервисного программного обеспечения виртуализации, архивации, мониторинга и управления4 | -”- | 2017 – 2018 | республиканский бюджет | 1 000 000,0 | − | 700 000,0 |  | 300 000,0 |  | − |  | − |  |
| 59. Создание информационной базы данных о доходах граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь | МНС | 2017 – 2019 | республиканский бюджет | 4 000 000,0 | − | 1 174 600,0 |  | 2 356 000,0 |  | 469 400,0 |  | − |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 1 174 600,0 | − | 1 174 600,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| 60. Развитие и совершенствование (модернизация) информационной подсистемы ”Контрольная деятельность Комитета государственного контроля и его органов“4 | Комитет государственного контроля | 2018 – 2019 | республиканский бюджет | 900 000,0 | − | – |  | 400 000,0 |  | 500 000,0 |  | − |  |
|  | Минсвязи (Комитет государственного контроля) | 2017 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 100 000,0 | − | 100 000,0 |  | – |  | − |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | − |  |
| Итого |  |  |  | 1 000 000,0 | – | 100 000,0 |  | 400 000,0 |  | 500 000,0 |  | – |  |
| 61. Создание, развитие и интеграция единого информационного пространства в органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, обеспечение взаимодействия с ним для иных государственных органов4 | Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля | 2017 | республиканский бюджет | 17 950,0 | − | 17 950,0 |  | − |  | − |  | − |  |
|  | Минсвязи (Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля) | 2017 – 2020 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 917 050,0 | − | 261 050,0 |  | 486 000,0 |  | 79 000,0 |  | 91 000,0 |  |
| Итого |  |  |  | 935 000,0 | – | 279 000,0 |  | 486 000,0 |  | 79 000,0 |  | 91 000,0 |  |
| 62. Создание национальной системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров4 | НАН Беларуси (МНС, ГТК) | 2017 – 2020 | республиканский бюджет | 1 200 447,0 | − | 245 447,0 |  | 400 000,0 |  | 300 000,0 |  | 255 000,0 |  |
|  |  |  | из него на научную и научно-техническую деятельность2 | 245 447,0 | − | 245 447,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 63. Разработка единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета (ЕАИС СК) | Минсвязи (Следственный комитет) | 2017 – 2018 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 1 500 000,0 | − | 700 000,0 |  | 800 000,0 |  | − |  | − |  |
| 64. Апробация масштабируемой версии комплексной виртуализации рабочих мест госорганов | Минсвязи | 2017 | государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи | 460 000,0 | − | 460 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| 65. Развитие системы безналичных расчетов сети почтовой связи для обеспечения оказания услуг с использованием банковских платежных карт | -”- | 2017 | -”- | 3 480 891,0 | − | 3 480 891,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| Всего по подпрограмме 3 в том числе: |  |  |  | 300 304 251,2 | 36 994 063,2 | 56 290 315,0 |  | 72 450 065,0 |  | 64 568 211,0 |  | 70 001 597,0 |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 189 480 883,2 | 13 684 997,2 | 30 034 321,0 |  | 51 080 955,0 |  | 42 120 516,0 |  | 52 560 094,0 |  |
| из него на научную и научно-техническую деятельность |  |  |  | 5 637 588,9 | 887 541,9 | 4 750 047,0 |  | – |  | – |  | – |  |
| государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи |  |  |  | 74 170 888,0 | 12 292 597,0 | 15 261 888,0 |  | 12 844 200,0 |  | 17 525 600,0 |  | 16 246 603,0 |  |
| государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения |  |  |  | 5 453 100,0 | 3 200 000,0 | 506 000,0 |  | 546 000,0 |  | 584 200,0 |  | 616 900,0 |  |
| государственный внебюджетный фонд гражданской авиации |  |  |  | 3 700 000,0 | 1 600 000 | 2 100 000,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| собственные средства организаций |  |  |  | 3 360 000,0 | 3 360 000,0 | − |  | − |  | − |  | − |  |
| кредитные ресурсы |  |  |  | 21 578 710,0 | 2 464 000,0 | 6 219 905,0 |  | 7 978 910,0 |  | 4 337 895,0 |  | 578 000,0 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков (кредиты Всемирного банка) |  |  |  | 14 290 000,0 | 2 464 000,0 | 3 510 000,0 |  | 4 428 000,0 |  | 3 310 000,0 |  | 578 000,0 |  |
| средства займа Международного банка реконструкции и развития |  |  |  | 7 288 710,0 (в эквиваленте 3900 тыс. долларов США6) | – | 2 709 905,0 (в эквиваленте 1450 тыс. долларов США6) |  | 3 550 910,0 (в эквиваленте 1900 тыс. долларов США6) |  | 1 027 895,0 (в эквиваленте 550 тыс. долларов США6) |  | − |  |
| иные источники |  |  |  | 2 560 670,0 | 392 469,0 | 2 168 201,0 |  | − |  | − |  | − |  |
| из них средства гранта Трастового фонда |  |  |  | 560 670,0 (в эквиваленте 300 тыс. долларов США6) | 392 469,0 (в эквиваленте 210 тыс. долларов США6) | 168 201,0 (в эквиваленте 90 тыс. долларов США6) |  | − |  | − |  | − |  |

–––––––––––––––––––––

1 Объемы финансирования мероприятия в текущем финансовом году уточняются c учетом остатка предыдущего года.

2 Объемы финансирования мероприятия уточняются после проведения научно-технической экспертизы и утверждения состава работ ГКНТ.

3 Объемы финансирования мероприятия будут определены при формировании конкретного состава работ и в результате проведения процедуры закупки.

4 Объемы финансирования отраслевых мероприятий могут корректироваться и (или) перераспределяться в пределах средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете на мероприятия в сфере информатизации на соответствующий финансовый год.

5 Средства займа определены в рамках соглашения между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития.

6 Расчет произведен исходя из курса белорусского рубля к доллару США, использованного при подготовке республиканского бюджета на 2016 год, что соответствует 1,8689 рубля за 1 доллар США. Указанный объем финансирования является ориентировочным и может уточняться при формировании конкретного состава работ и в результате проведения процедуры закупки.

7 Средства гранта Трастового фонда для оказания технической помощи странам региона Европы и Центральной Азии по вопросам управления государственными финансами.

8 Финансирование может осуществляться за счет займа Всемирного банка.