Результаты выполнения заданий

Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации

Республики Беларусь на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года

выполненных в НАН Беларуси в 2013 г.

1. Задание 1.1

«Разработать проект и создать на базе Академсети BASNET  телекоммуникационную инфраструктуру доступа учреждений НАН Беларуси  (ГНПО «Центр», НПЦ по механизации сельского хозяйства) к информационным ресурсам ГСНТИ»

В рамках выполнения задания:

● создана телекоммуникационная подсистема сетевого сегмента доступа НПО “Центр” в составе волоконно-оптического канала связи и каналообразующего оборудования;

● проведены приемочные испытания и сдача в опытную эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры  доступа учреждений НАН Беларуси: ГНПО «Центр» и НПЦ по механизации сельского хозяйства;

● разработана эксплуатационная документация;

● разработана отчетная документация по ОКР.

Отв. исп. – Скребатун П.П.

2. Задание 1.3

«Разработать проект и провести модернизацию сетевой архитектуры академсети BASNET для внедрения и развития сервисов и технологий нового поколения и обеспечения высокоскоростного доступа к международным научно-инновационным и образовательным сетям»

Выполнена модернизация сетевой  инфраструктуры академсети BASNET по следующим направлениям:

● в телекоммуникационной инфраструктуре академсети BASNET создана система обеспечения функционирования протокола IPv6 и  многопротокольной коммутации меток IP/ MPLS, обеспечивающие гибкую многоуровневую поддержку качества обслуживания и классов сервиса;

● разработана эксплуатационная документация;

● проведена опытная эксплуатация, испытания и сдача системы в эксплуатацию.

Отв. исп. – Костюкевич Ю.В.

3.  Задание 2.1

«Разработать и ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему обработки информации Национального центра интеллектуальной собственности (АСОИ НЦИС)»

Автоматизированная система предназначена для комплексной автоматизации всех основных технологических процессов обработки документов и данных, связанных с обеспечением охраны объектов промышленной собственности на всех этапах, начиная с поступления заявок до выдачи охранных документов, ведения реестра, заключения лицензионных соглашений, подготовки управленческих решений и т. д.

Результат выполнения работ за 2013 год:

● технический отчет по ОКР (заключительный);

● автоматизированная система;

● информационный ресурс;

● программное обеспечение;

● эксплуатационная документация (Спецификация, Общее описание системы,

Руководство пользователя, Руководство программиста);

● программа и методика испытаний;

● акт приемо-сдаточных испытаний системы;

● акт ввода в опытную эксплуатацию.

В результате выполнения ОКР осуществлен переход от существующей ранее в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС) автоматизированной системы к вновь разработанной АСОИ НЦИС с сохранением накопленной информации и обеспечением непрерывности работы НЦИС.

Система обеспечивает выполнение структурными подразделениями НЦИС администра-тивных процедур, предусмотренных законодательством республики, и всех необходимых юриди-чески значимых действий в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности и международными договорами Республики Беларусь.

Научн. рук. –  к.т.н. Григянец Р.Б., отв. исп. – к.т.н. Венгеров В.Н.

4. Задание 2.4

«Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему информационного обеспечения инновационной деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия»

Система предназначена для информационного обеспечения мониторинга и прогноза инновационного развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Обеспечивает ведение базы данных научно-технических разработок и инновационных проектов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, предоставление удаленного сетевого доступа к ней органам государственного управления, физическим лицам и корреспондентам по сбору научно-технической информации.

Результат выполнения работ за 2013 год:

● технический отчет по ОКР (заключительный);

● автоматизированная система;

● программное обеспечение;

● информационный ресурс;

● эксплуатационная документация

(Спецификация, Общее описание системы, Руководство пользователя);

● программа и методика испытаний;

● акт ввода в опытную эксплуатацию;

● акты проведения опытной эксплуатации;

● акт ввода в эксплуатацию;

● акт приемо-сдаточных испытаний;

● акт внедрения ОКР;

● акт приемки ОКР.

Внедрение системы позволит создать информационную модель национального и региональных продовольственных рынков, которая станет методологической основой для построения механизма регулирования устойчивого развития

Научн. рук. –  к.т.н. Григянец Р.Б., отв. исп. – к.т.н. Мисякова Г.Т.

5. Задание 2.5

«Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему ведения научно-информационных ресурсов в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования с сетевым режимом удаленного доступа».

Система предназначена для формирования единой информационной базы по экологии, охране окружающей среды и природопользованию, обеспечению удаленного интернет-доступа к ней пользователей экологической информации, информационно-справочного обслуживания пользователей экологической информации по разовым запросам и в режиме избирательного распространения информации по профилям интересов пользователей (направлениям деятельности). Создание системы позволит собрать в единый информационный ресурс различные сведения в этой актуальной сфере деятельности и предоставить к нему оперативный доступ через Интернет.

Результат выполнения работ за 2013 г.:

● технический отчет по ОКР (заключительный);

● автоматизированная система;

● программное обеспечение;

● информационный ресурс;

● эксплуатационная документация (Общее описание системы, Руководство пользователя);

● программа и методика испытаний;

● акт приемо-сдаточных испытаний;

● акт ввода в опытную эксплуатацию;

● акт приемки ОКР.

Научн. рук. – к.т.н. Григянец Р.Б., отв. исп. – Лаужель Г.О.)

6. Задание 2.6

«Разработать интегрированную систему автоматизации региональных

научно-технических библиотек»

Система предназначена автоматизации основных технологических процессов в работе малых и средних научно-технических библиотек: комплектование фондов;  обработка новых поступлений;  формирование электронного каталога;  обслуживание пользователей, сервис для пользователей на веб-сайте;  администрирование системы и формирование статистики.

Результат выполнения работ за 2013 г.:

● технический отчет по ОКР (заключительный);

● автоматизированная система;

● программное обеспечение;

● информационный ресурс;

● эксплуатационная документация (Общее описание системы, Руководство пользователя);

● программа и методика испытаний;

● акт приемо-сдаточных испытаний;

● акт ввода в опытную эксплуатацию.

Внедрение системы будет способствовать повышению уровня  информационного обслуживания и расширению спектра информационных услуг и продуктов, предлагаемых ученым и научно-техническим работникам; обеспечению доступа к библиографическим, фактографическим, полнотекстовым и объектографическим базам; повышению эффективности использования фондов научной и научно-технической информации.

Научн. рук. –  к.т.н. Григянец Р.Б., отв. исп. – Степанцова Е.В.

7. Задание  4.5

«Разработать и внедрить технологии объединения ресурсов суперкомпьютерных центров на базе ОИПИ, Белгосуниверситета и Гродненского госуниверситета с использованием технологий облачных вычислений»

Проведена опытная эксплуатация экспериментального участка с использованием техноло-гий облачных вычислений на базе суперкомпьютерных центров ОИПИ, Белгосуниверситета и Гродненского госуниверситета по следующим направлениям:

● создание опытного участка масштабируемых и автоматически управляемых хостинг-ресурсов;

● проведение опытной эксплуатации сегмента облачных вычислений на базе трех супер-компьютерных центров;

● доработка комплекта программной документации по результатам опытной эксплуатации;

● проведение приемочных испытаний;

● сдача системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

Научн. рук. –  к.т.н. Анищенко В.В.,  осн. исп. − Соломянко С.А., Лапа В.А.