Ход реализации  в 2014 году

мероприятий Национальной программы ускоренного развития

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

на 2011-2015 годы

Национальная программа включает девять подпрограмм (129 мероприятий).

На протяжении 2014 г. проводился анализ предложений заказчиков в части изменения составов, сроков и исключения мероприятий. Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, содержащий вносимые изменения в Национальную программу, направлен на согласование в Министерство юстиции.

- В 2014 г. проводились следующие работы:

- 28 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), направленных на создание государственных информационных систем и ресурсов;

- 3 инвестиционных мероприятия, обеспечивающие внедрение мультисервисных сетей и модернизацию существующей инфраструктуры сети передачи данных;

- 15 организационно-технических мероприятий (5 подпрограмм), направленных на создание условий для внедрения и эффективного использования информационных технологий и развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии.

В 2014 г. планово завершены 10 мероприятий Национальной программы.

Подпрограмма ”Электронное правительство“

В рамках подпрограммы в 2014 г. завершены работы по 4 мероприятиям:

- 8 «Разработка и введение в эксплуатацию интегрированной автоматизированной информационной системы научно-методического обеспечения развития информатизации»;

- 9 «Разработка и введение в эксплуатацию автоматизированной  системы информационного обеспечения инновационной деятельности в сфере развития информационного общества»;

- 17 «Развитие аппаратно-программной платформы подсистемы делопроизводства и контроля исполнения поручений АСОИ Аппарата Совета Министров Республики Беларусь»;

- 31 «Разработка многофункционального Web-портала организаций, входящих в систему Минюста (Web-портал «Минюст»), обеспечивающего информационную поддержку граждан».

Эти мероприятия в основном были направлены на формирование и развитие государственных информационных ресурсов и оказание электронных услуг, совершенствование бизнес-процессов и оптимизацию административных процедур. Среди них:

- разработана и введена в эксплуатацию интегрированная автоматизированная информационная система научно-методического обеспечения развития информатизации;

- разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система информационного обеспечения инновационной деятельности в сфере развития информационного общества;

- выполнено развитие аппаратно-программной платформы подсистемы делопроизводства и контроля исполнения поручений АСОИ Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;

- разработан многофункциональный веб-портал судов и организаций, входящих в систему Минюста (веб-портал ”Минюст“), обеспечивающий информационную поддержку граждан.

Планово будут продолжены работы и завершены в 2015 году по двум мероприятиям:

- 23 «Разработка и внедрение информационной системы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля»;

- 24 «Разработка и внедрение автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля».

Подпрограмма ”Электронное здравоохранение“

В рамках выполнения подпрограммы в 2014 г. продолжены работы по 5 мероприятиям:

- 49 «Обеспечение развития автоматизированной системы  унифицированного медицинского консультирования»;

- 50 «Разработка и внедрение полномасштабной персонифицированной информационно-аналитической системы учета медицинских и фармацевтических кадров республики»;

- 53 «Разработка и внедрение республиканского эпидемиологического регистра пациентов с гематологическими заболеваниями для мониторинга и анализа уровня медицинской помощи населению»;

- 57 «Разработка и внедрение информационно-аналитической системы по планированию и контролю централизованных конкурсных закупок лекарственных средств для организаций здравоохранения Республики Беларусь»;

- 59 «Организация научно-методического и организационно-технического обеспечения деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы».

Работы 2014 г. по переходящим на 2015 г. 5-и мероприятиям выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Электронная занятость и социальная защита населения»

В 2014 г. по подпрограмме продолжены работы по двум мероприятиям:

- 61 «Осуществление развития государственной информационной системы социальной защиты, в том числе создание интернет-портала социальной защиты»;

- 611 «Создание инфолинии по вопросам социальной защиты и другим направлениям работы системы Минтруда и соцзащиты».

В рамках данных мероприятий, на основании завершенной в 2013 г. НИОКР, при проведении опытно-промышленной эксплуатации инфолинии на протяжении 2014 г. обеспечивалась работа ее программно-аппаратного комплекса. Проведена закупка дополнительных лицензий программного обеспечения инфолинии и IP-телефонов. Продолжены работы по осуществлению развития государственной информационной системы социальной защиты, в том числе создание интернет-портала социальной защиты.

Работы 2014 г. по переходящим на 2015 г. 2-м мероприятиям выполнены в полном объеме.

Подрограмма ”Электронное обучение и развитие человеческого капитала“

В 2014 г. в рамках реализации мероприятий подпрограммы проводились работы по 9 мероприятиям. Завершены 3 мероприятия:

- 72 «Разработка республиканской системы информационного обеспечения аттестации педагогических работников»;

- 76 «Разработка информационной системы электронного зачисления в вузы»;

С целью создания республиканской системы информационного обеспечения аттестации педагогических работников разработан комплекс баз данных для сопровождения квалификационного экзамена и введена в эксплуатацию республиканская система ”Квалификационный экзамен“. Разработана информационная система электронного зачисления в вузы (осуществлено внедрение информационной системы в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Международном государственном экологическом университете имени А.Д. Сахарова, Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка).

- разработана дистанционная система повышения квалификации руководителей и специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе дистанционного обучения (завершена НИОКР в 2013 г., в 2014 г. осуществлялась опытная эксплуатация).

Работы 2014 г. по переходящим на 2015 г. 6-и мероприятиям выполнены в полном объеме:

- 67 «Создание национальной системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний»;

- 70 «Разработка электронных средств обучения для использования в коррекционно-образовательном процессе лиц с особенностями психофизического развития»;

- 78 «Модернизация и обеспечение развития образовательных информационных ресурсов и систем»;

- 79 «Обеспечение деятельности учебной лаборатории по развитию информационных технологий в специальном образовании «Образование без границ»;

- 82 «Разработка единой республиканской информационно-образовательной среды непрерывного образования кадров в сфере управления (ЕР ИОС НОКСУ);

- 87 «Разработка дистанционной системы повышения квалификации руководителей и специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций на основе дистанционного обучения»;

- 88 «Организация научно-методического и организационно-технического обеспечения деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы».

Подпрограмма «Электронная таможня»

В 2014 г. таможенными органами были продолжены работы по 4-м мероприятиям НИОКР подпрограммы «Электронная таможня»:

- 96 «Обеспечение развития и совершенствования системы электронного декларирования»;

- 97 «Обеспечение развития и совершенствования системы электронного предварительного информирования»;

- 95 «Создание и внедрение системы электронного предварительного декларирования».

Завершены работы по одному мероприятию:

- 102 «Разработка и реализация системного проекта модернизации информационной коммуникационной инфраструктуры таможенных органов в целях повышения эффективности и качества предоставляемых информационных услуг заинтересованным лицам, обеспечения интеграции с государственными информационными ресурсами министерств и ведомств».

Работы 2014 г. по переходящим на 2015 г. мероприятиям выполнены в полном объеме.

Подпрограмма ”Формирование национального контента“

В 2014 г. в рамках подпрограммы завершена реализация одного мероприятия:

- 103 «Разработка и размещение портала государственных средств массовой информации в национальном сегменте глобальной сети Интернет».

Подпрограмма ”Безопасность информационно-коммуникацион-ных технологий и цифровое доверие“

В рамках подпрограммы в 2014 г.  проведены работы по мероприятию 129 ”Разработка испытательного комплекса в целях выявления аппаратных закладных устройств (шифр ”Комплекс“)“:

Организована и проведена процедура выбора исполнителя и подготовлен проект задания, который прошел государственную экспертизу (протокол от 30.12.2014).

Указанное мероприятие направлено на обеспечение решения задачи, предусмотренной Национальной программой, – разработка и внедрение эффективных программных и программно-аппаратных средств защиты информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных систем.

Подпрограмма ”Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии“

В 2014 г. организационно-технические мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволили добиться следующих результатов.

По предварительной информации экспорт компьютерных услуг Республики Беларусь за январь − ноябрь 2014 г. составил $580,1 млн при установленном значении показателя подпрограммы на 2014 г. – $330 млн (проектом постановления Совета Министров по внесению изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2011 № 384, утверждающее Национальную программу, плановый показатель корректируется на 2014 г. и 2015 г. − $630 млн и $725 млн соответственно).

Количество дополнительно подготовленных специалистов (нарастающим итогом, человек) – 15 200 (план – 11 500) (подготовка осуществлялась Образовательным центром Парка высоких технологий совместно с высшими и средними учебными заведениями).

В 2014 г. ГУ ”Администрация Парка высоких технологий“ как заказчиком подпрограммы, а также другими ответственными исполнителями проводилась целенаправленная работа по реализации задач и достижению запланированных показателей подпрограммы.

В 2015 г. в рамках Национальной программы планируется завершение 18 начатых и 9 новых мероприятий.